|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 宝妈们认可度不高 | 宝妈们对这类app的了解比较少 | 商业风险 |
| R2 | 商家参与度不高 | 美妆商家对该app的了解不够、信心不足，并且缺乏一定的合作意识 | 用户风险 |
| R3 | 检测的偏差 | 拍照检测皮肤存在一定误差，拍照的人光线等多种因素可能影响生成结果 | 流程风险 |
| R4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队进行开发 | 人员风险 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |
| R6 | 用户体验不明显 | 该app是一个循序渐进的调理过程，可能会遇到心急的用户，看不到明显效果时会给予差评 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |