2020.2-3月：组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* + - * 2.20前核心团队进行沟通，确定合作模式以及成员的分工
      * 2.25前进行团队讨论，确定产品的定位，确定产品的主要功能，分析可能存在的问题
      * 3.10前完成第一版的界面原型
      * 3.13前确定第一版产品范围；
      * 3.20前完成主要的技术点研究
      * 3.25前确定下一阶段任务的细化安排

2020.4月：产品的需求细化、产品设计细化；

2020.5-6月：组建app建设团队，进入建设期；

2020.6-7月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的用户进行测试）；