项目章程

* **项目名称**

美爆la

* **项目经理**

李子冉

* **项目背景**

生活中的许多年轻女性，年轻男性越来越关心自己的颜值，越来越关心自己的皮肤状态，关心购买的产品是否适合自己，包括：化妆品，护肤品等；越来越多的用户关心产品中成分的含量以及成分的功效。通过美爆la 这个app让每个爱美和注重皮肤保养的人能够实现自己美肤梦。

* **项目目标**

建设并运营一个app，能让所有的用户都能根据自己的情况来选择最合适的产品，并提供链接给用户推荐最实惠的产品。

* **项目范围**
  + 用户：拍照检测皮肤、化妆品分析、聊天、种草社区（发布话题）、个人中心；
  + 公共功能：广告（提供购物链接）、产品推荐；
  + 管理员功能：广告管理、推荐产品管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2020．2-3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2020．4月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2020．5-6月：组建app建设团队，进入建设期；
  + 2020．6-7月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的用户进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**